Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 13.10.2023 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho effettuato la verifica del modulo 306. Dopo questo è implementato la funzione dei file, ora un utente può inserire i file, dopodiché ho aggiunte le due modalità quella normale e quella per bambini, quella normale ha in più la parola segreta che ho anche implementato oggi, in seguito ho provato a esportare il file txt ma ancora non sono riuscito a trovare una soluzione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| **Problema Esportazione file txt:**  Non riesco a esportare il file direttamente con javascript quindi devo trovare un metodo  per farlo. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Avanti rispetto alla pianificazione:   * Aggiungere Parole tramite file * Aggiunta modalita * GUI (non completamente) |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Creazione export e stampa |