Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 10.11.2023 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho iniziato la giornata inserendo all’interno del progetto il font come da previsione nella progettazione. A fare questo non ho avuto particolari problemi. Finendo prima dei tempi previsti. Dopo ho iniziato a fare dei test con le parole e ho notato che non avevo ancora tolto gli accenti quindi l’ho eseguito senza avere nessun tipo di problema. Dopo ho provato ad inserire un file mio ma ho avuto un problema che si trova in problemi riscontrati. Dopo aver fatto questo ho terminato la GUI. Dopo aver fatto questo ho terminato la lezione sistemando il codice rendendolo più leggibile togliendo le ripetizioni e continuando la documentazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| **Problema inserimento file:**  Quando provavo ad inserire un file e generare avevo un problema, la parola generata  era seguita da uno spazio per esempio: “prova ” e questo mi comportava un grosso  problema poiché nella tabella mi calcolava uno spazio in più.  **Soluzione inserimento file:**  Per risolvere il problema ho aggiunta all’inserimento e al controllo ho aggiunto un if che  controlla che la cella sia effettivamente un carattere valido ovvero una lettera o un  numero. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Puntuale rispetto alla pianificazione   * Aggiunta font * Risoluzione problemi file * GUI |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Test case |