## Slide 1: Progetto Puzzle Cruci
Marco Conforti - I3BB - 14.12.2023

## Slide 2: Indice
Spiegazione Progetto
Use Case
Pianificazione
Interfaccia grafica
Implementazione
Pianificazione Consuntiva
Sviluppi futuri
Considerazioni personali

## Slide 3: Spiegazione Progetto
Implementazione di un applicativo per creazione di Cruci Puzzle
  Richiesta di una rivista che pubblica giochi
L’applicativo deve:
  Generare tabella con all’interno le parole
  Esportare in txt e html + stampa
  Generare la soluzione
  Avere la scelta della modalità
  Avere la scelta della difficoltà
  Avere la scelta del font
  Avere la scelta del dizionario importando un file
  Essere multipiattaforma

## Slide 4: Use Case

## Slide 5: Pianificazione
Attività | Durata | Inizio | Fine
Analisi | 1.5g | 01.09.23 | 08.09.23
Progettazione | 0.75g | 15.09.23 | 15.09.23
Implementazione | 5.25g | 22.09.23 | 10.11.23
Test | 1.25g | 17.11.23 | 24.11.23

## Slide 6: Interfaccia Grafica – Input

## Slide 7: Interfaccia Grafica – Tabella Generata

## Slide 8: Interfaccia Grafica - Soluzione

## Slide 9: Implementazione - readFile
XMLHttpRequest
Promise
Resolve
Reject

## Slide 10: Implementazione - controlloFinale
Metodo Controllo

## Slide 11: Implementazione - inserimentoDatiFinale
Metodo per inserire i dati

## Slide 12: Implementazione - InData
Metodo principale
Modalità normale

## Slide 13: Implementazione - InData
Modalità Bambini

## Slide 14: Pianificazione Consuntiva
Attività | Durata | Inizio | Fine
Analisi | 1.5g | 01.09.23 | 08.09.23
Progettazione | 0.75g | 15.09.23 | 15.09.23
Implementazione | 6.0g | 22.09.23 | 17.11.23
Test | 1.5g | 24.11.23 | 01.12.23

## Slide 15: Sviluppi Futuri
Modalità Personalizzate
  Grandezza Matrice
  Numero di parole
Inserimento parole come dizionario migliorato
Generazione più veloce
Grafica più accattivante

## Slide 16: Considerazioni personali
Ho imparato:
  JavaScript ad oggetti
  Pulizia di codice
  Git
  Progettazione

## Slide 17: Grazie per la vostra attenzione